РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                        САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ                                                                                            МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НЕФТЕГОРСКИЙ                                            СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                           СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМЕНОВКА

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 февраля 2018г.                                                                                                      №  104

Об утверждении плана реализации Генерального плана сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области,

утвержденного Решением Собрания представителей

сельского поселения  от 27.11.2013г. № 141, на период до 2023 года.

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом  сельского поселения Семеновка, Собрание представителей сельского поселения Богдановка

РЕШИЛО:

- Утвердить прилагаемый план реализации Генерального плана сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области на период до 2023 года.

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Семеновский вестник» и на сайте Администрации.

3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания представителей сельского

поселения Семеновка муниципального района

Нефтегорский Самарской области                                                                   Е.А. Бортникова

Глава сельского поселения Семеновка

Муниципального района Нефтегорский

Самарской области                                                                                              С.И. Сивоха

Приложение

к решению Собрания представителей

сельского поселения Семеновка

от  26 февраля 2018г  № 104

План реализации Генерального плана сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области, утвержденного Решением Собрания представителей сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 27.11.2013г. № 141,  на период до 2023 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки подготовки (плановые) проектной документации, годы | Сроки строительства (плановые), годы | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры |
| 1. | Реконструкция автомобильных дорог местного значения |
| 1.2 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Набережная п. Новая Жизнь (длина 1,2 км.) | 2020 | 2021 | администрация с.п. Семеновка |
| 1.3 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Зеленая п. Новая Жизнь (длина 1,2 км.) | 2018 | 2019 | администрация с.п. Семеновка |
| II. Мероприятия по развитию объектов социальной инфраструктуры |
| 2.1 | Строительство стадиона со спортивными площадками S=0,33 га с. Семеновка ул. Центральная | 2020 | 2021 | администрация с.п. Семеновка |
| III. Мероприятия по развитию объектов социальной инфраструктуры |
| 3.1 | Дом культуры со спортивным залом Разработана документация | 2023 | администрация с.п. Семеновка |
| IV. Мероприятия по развитию объектов социальной инфраструктуры |
| 4.1 | Водозабор в п. Новая Жизнь | 2022 | 2023 | администрация с.п. Семеновка |

Финансово-экономическое  обоснование

Плана реализации Генерального плана сельского поселения Семеновка

муниципального района Нефтегорский Самарской области

План реализации Генерального плана сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области не устанавливает расходные обязательства сельского поселения Богдановка. Он определяет перечень, приоритетность и последовательность мероприятий по размещению и строительству в течение пяти лет объектов капитального строительства, инженерно-технической и транспортной инфраструктуры местного значения, составленный на основе предложений органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления муниципального района Нефтегорский, органов местного самоуправления сельского поселения Семеновка, учтенных в Генеральном плане сельского поселения Семеновка в составе мероприятий по территориальному планированию.

Учитывая, что объемы финансирования, необходимые для реализации конкретных мероприятий Плана, указываются и обосновываются в областных, ведомственных, районных и местных целевых программах, содержащих эти мероприятия, финансово-экономическое обоснование мероприятий Плана строится на основе учета нормативных правовых актов Самарской области, муниципального района Нефтегорский, сельского поселения Семеновка, устанавливающих расходные обязательства в соответствующих сферах деятельности исполнителей, ответственных за реализацию мероприятий Плана:

Постановление Правительства Самарской области от 25.04.2017 №265 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 13.11.2013 №616 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»;

Постановление Правительства Самарской области от 23.10.2017 №654 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 13.11.2013 №616 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»;

Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 №44 (ред. от 21.12.2010) «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «"МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА»;

Решение Собрания представителей сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 13.12.2017г. № 93 «О бюджете сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2018 год и плановый период 2019 г. и 2020г.»;

Решение Собрания представителей сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 09.01.2014 г. № 151/1 «О принятии решения об утверждении  Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Семеновка на 2013-2016 годы и  период  до 2020 года»;

Решение Собрания представителей сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 30.12.2016г. № 59 «Об утверждении Программы комплексного развития  социальной инфраструктуры сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2016 - 2033 годы»;

Решение Собрания представителей сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 30.12.2016г. № 60 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2016 год и на период до 2033 года».