АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМЁНОВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НЕФТЕГОРСКИЙ

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 февраля  2020 г.                                                                                  № 23

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Семёновка муниципального района Нефтегорский

Самарской области на 2015-2025 годы» за 2019 год

- В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации сельского поселения Семёновка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 11 марта 2015 года № 16 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ, действующих на территории сельского поселения Семёновка», Администрация сельского поселения Семёновка муниципального района Нефтегорский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Семёновка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2015-2025 годы» за 2019 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Семеновский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения  Семёновка		   		               	Сивоха С.И.

муниципального района Нефтегорский

Самарской области

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Семёновка муниципального района

Нефтегорский Самарской области на 2015-2025 годы».

Цель и задачи муниципальной программы:

основной целью настоящей Программы является увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения

- обеспечение единого экономического  транспортного  пространства

- содействие экономическому и социальному развитию сельского поселения Семёновка муниципального района  Нефтегорский Самарской  области, интенсификации промышленного и сельского производства, решению социальных проблем населения;

- обеспечение безопасности дорожного движения и сокращения аварийности на автодорогах;

- приоритетное финансирование модернизации, ремонта и содержания существующей сети автодорог в целях          её сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния;

- решение социальных проблем сельского поселения, повышение ответственности органов местного самоуправления за решение задач по развитию автодорожной сети муниципального образования;

- повышение ответственности за сохранность автодорог и их транспортно-эксплуатационное состояние.

Результаты достигнутые за отчетный год:

В результате реализации программы улучшилось  транспортно-эксплуатационное состояние    муниципальных  дорог сельского поселения Семёновка.

В 2019 году в рамках программы  проводились следующие мероприятия:

Летнее и зимнее содержание  дорог в  сельском поселении Семёновка

Текущий ремонт дорог в сельском поселении Семёновка

Информация

о результатах достижения значений показателей(индикаторов) муниципальной программы за отчетный год.

(руб)

| п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Значение показателей муниципальной программы | Степень достижения значений показателей муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей причины отклонений фактически достигнутых значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановые | Фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Летнее и зимнее содержание дорог в сельском поселении Семёновка | Руб. | 435200 | 435200 | 100% | Бюджет с/п Семёновка |
| 2 | За отсыпку щебнем дороги по адресу п. Новая Жизнь по ул. Зеленой | Руб. | 181018,03 | 180000 | 99,44% | Бюджет с/п Семёновка |
| 3 | Ремонт асфальтобетонной дороги п. Новая жизнь муниципального района Нефтегорский Самарской области | Руб. | 3308197,33 | 1078156,83 | 32,59% | Бюджет с/п Семёновка Бюджет Самарской области Все запланированные мероприятия реализованы; отклонение фактического значения от планового вызвано тем что, для реализации данного мероприятия запланированы в .т. ч денежные средства областного бюджета. Денежные средств областного бюджета поступили 31.12.2019 г. |
| 4 | Ремонт асфальтобетонной дороги по адресу с. п. Семёновка ул. Специалистов муниципального района Нефтегорский Самарской области | Руб. | 1621331,28 | 528489,63 | 32,60% | Бюджет с/п Семёновка Бюджет Самарской области Все запланированные мероприятия реализованы; отклонение фактического значения от планового вызвано тем что, для реализации данного мероприятия запланированы в .т. ч денежные средства областного бюджета. Денежные средства областного бюджета поступили 31.12.2019 г. |
|  | ИТОГО |  | 5545746,64 | 2221846,46 | 40,06% |  |