Приложение 1 к

Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры

с.п. Семеновка м.р. Нефтегорский

Самарской области на 2016 год и

на период до 2033 года

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Степень достижения целей Программы определяется целевыми значениями показателей, перечень которых представлен в таблице.

Состав целевых показателей Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения поставленных Программой задач.

Таблица - Целевые показатели Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевых показателей программы | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение целевого показателя по годам | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 6,96 | 6,96 | 8,16 | 8,39 | 8,51 | 14,35 | 16,18 |
| 2 | Протяженность пешеходных дорожек (тротуаров) | км | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 3,0 |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 72 | 72 | 78 | 85 | 90 | 93 | 100 |
| 4 | Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2 к

Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры

с.п. Семеновка м.р. Нефтегорский

Самарской области на 2016 год и

на период до 2033 года

**МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ**

Таблица - Мероприятия Программы (оценка финансовых потребностей и источники финансирования)

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Стоимость выполнения, тыс. руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2033 |
| Инвентаризация с оценкой технического состояния автомобильных дорог местного значения | Бюджет сельского  поселения | 8 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 6 000,00 |
| Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий | Бюджет сельского  поселения | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |
| Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов | Бюджет сельского  поселения | 840,0 | 70,0 | 70,0 |  |  |  | 700,0 |
| Ямочный ремонт ул. Новая, ул. Специалистов, ул. Садовая, ул. Центральная с. Семеновка | Бюджет сельского  поселения | 12 000,0 |  |  |  |  |  | 12 000,0 |
| Реконструкция (капитальный ремонт) автомобильной дороги местного значения ул. Заречная с. Семеновка 1,2 км | Бюджет сельского  поселения | 4 322,45 |  | 1 129,0 |  |  |  | 3 193,45 |
| Реконструкция (капитальный ремонт) автомобильной дороги местного значения ул. Шоссейная с. Семеновка 0,15 км | Бюджет сельского  поселения | 1 041,34 |  |  |  |  |  | 1 041,34 |
| Реконструкция (капитальный ремонт) автомобильной дороги местного значения ул. Южная, п. Новая Жизнь 0,8 км | Бюджет сельского  поселения | 5 553,82 |  |  |  |  | 2 000,0 | 3 553,82 |
| Реконструкция (капитальный ремонт) автомобильной дороги местного значения ул. Придорожная, п. Новая Жизнь 0,12 км | Бюджет сельского  поселения | 833,0 |  |  |  | 833,0 |  |  |
| Реконструкция (капитальный ремонт) автомобильной дороги местного значения ул. Зеленая, п. Новая Жизнь 0,81 км | Бюджет сельского  поселения | 5 623,25 |  |  |  |  |  | 5 623,25 |
| Реконструкция (капитальный ремонт) автомобильной дороги местного значения ул. Набережная, п. Новая Жизнь 1,2 км | Бюджет сельского  поселения | 8 330,74 |  |  |  |  |  | 8 330,74 |
| Реконструкция (капитальный ремонт) автомобильной дороги местного значения ул. Полевая, п. Новая Жизнь 0,23 км | Бюджет сельского  поселения | 1 596,72 |  |  | 1 596,72 |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Бюджет сельского  поселения | 3 744,0 | 264,0 | 280,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2 600,0 |
| Строительство автомобильной дороги местного значения с. Семеновка (площадка №1) 1,03 км | Бюджет сельского  поселения | 7 150,55 |  |  |  |  |  | 7 150,55 |
| Строительство автомобильной дороги местного значения с. Семеновка (площадка №2) 0,6 км | Бюджет сельского  поселения | 4 165,37 |  |  |  |  |  | 4165,37 |
| Строительство автомобильной дороги местного значения п. Новая Жизнь (площадка №3) 0,2 км | Бюджет сельского  поселения | 1 388,45 |  |  |  |  |  | 1 388,45 |
| всего |  | 65 289,69 | 1 034,0 | 1 979,0 | 2 296,72 | 1 533,0 | 2 700,0 | 55 746,97 |