АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМЕНОВКА

НЕФТЕГОРСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.02.2025 № 8

Об утверждении мероприятий по подготовке и пропуску паводковых

вод в 2025 году

В целях предотвращения возможного ущерба от весеннего паводка,  своевременной  подготовки инфраструктуры сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области к безаварийному пропуску паводковых вод, защиты населения от чрезвычайных ситуаций в период паводка 2021 года, в соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Создать при Администрации сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области паводковую комиссию по организации подготовки и пропуска весенних паводковых вод, согласно Приложения № 1.

- Утвердить  мероприятия по подготовке к пропуску весенних паводковых вод в 2025 году, согласно Приложения № 2.

- Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, расположенным на территории сельского поселения, рекомендовать  предусмотреть за счет собственных средств организацию защиты находящихся в их ведении объектов и коммуникаций (мостов, дорог, плотин, скважин, трубопроводов, линий связи и электропередач, производственных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства,  жилищного фонда, объектов незавершенного строительства и т.п.), согласно Приложения    № 3.

- Организовать круглосуточное наблюдение за состоянием уровня воды в р. Съезжее, информацию по паводковой ситуации докладывать в отдел по делам ГО и ЧС Администрации Нефтегорского района.

- Разработать и довести до непосредственных исполнителей расчёт оповещения и вывода  (вывоза) населения сельского поселения в случае обострения паводковой ситуации и всестороннего обеспечения пострадавшего населения, согласно Приложения  № 4.

- Информирование населения о паводковой ситуации организовать путём обхода по дворам.

- Спасательные работы проводит нештатное аварийно-спасательное звено.

- С целью предотвращения хищений, согласовать с начальником МО МВД России «Нефтегорский» (участковым уполномоченным полиции) организацию  охраны объектов и жилого сектора, находящихся в зоне паводкового затопления.

- Организацию, согласование, взаимодействие с привлекаемыми организациями и учреждениями и контроль за выполнением данного Постановления  оставляю за собой.

| Глава сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области | С.И.Сивоха |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению Администрации

сельского поселения Семеновка

муниципального района Нефтегорский

Самарской области

от 25.02.2025 № 8

Состав

паводковой комиссии Администрации сельского поселения

Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области

| Председатель комиссии | - | Глава сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области, С.И.Сивоха |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: | - - - | специалист Администрации сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области, Сергеева И.А. специалист Администрации сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области, Курьянова Г.Т. заведующая отделением социального обслуживания на дому № 8 с. Семеновка, Шумских Е.А. (по согласованию) участковый уполномоченный полиции (по согласованию) |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

сельского поселения Семеновка

муниципального района Нефтегорский

Самарской области

от 25.02.2025 №8

План мероприятий

сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области по пропуску паводковых вод в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата выполнения | Ответственный за выполнение | Роспись ответственного за выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В подготовительный период |  |  |  |  |
| 1 | Уточнить районы возможного затопления и организовать постоянный контроль за развитием ледовой обстановки; | 27.03.2025 | С.И.Сивоха |  |
| 2 | Проверить состояние мостовых сооружений и обеспечить их готовность к безаварийному пропуску паводковых вод; | 27.03.2025 | Администрация |  |
| 3 | Проверить состояние и при необходимости провести комплекс инженерных мероприятий по усилению водозащитных дамб в наиболее уязвимых местах; | 27.03.2025 | Администрация |  |
| 4 | Организовать обследование линий электропередач и связи, основных дорог, дюкеров, шлюзов, закрытых водоемов, водопропускных труб, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению | 27.03.2025 | С.И.Сивоха |  |
| 5 | Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и проведения спасательных, аварийно-восстановительных работ и приведения их в готовность к действиям, особое внимание обратить на оснащение сил и средств техникой и спецоборудованием; | 26.03.2025 | С.И.Сивоха |  |
| 6 | Проверить состояние уличного освещения в местах, попадающих под затопление и у перекидных мостов и при необходимости произвести ремонт; | 26.03.2025 | С.И.Сивоха |  |
| 8 | Создать в необходимых объемах запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных ЧС и первоочередного жизнеобеспечения населения; | 26.03.2025 | С.И.Сивоха |  |
| 9 | Провести комплекс мер по обеспечению гарантированной связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления; | 26.03.2025 | С.И.Сивоха |  |
| 10 | Организовать оповещение населения, организаций о надвигающейся опасности с использованием средств звуковой сигнализации, подвижных средств оповещения, подворного обхода; | 26.03.2025 | Сергеева И.А. |  |
| 11 | Провести комплекс мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, установить и довести до сведения каждого жителя сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним; | 26.03.2025 | Сергеева И.А. |  |
| 12 | Создать систему взаимного информирования по изменению обстановки в угрожаемый период и в период возникновения ЧС по направлению развития событий от поселка к поселку; | В период паводка | С.И.Сивоха |  |
| В угрожаемый период |  |  |  |  |
| 13 | Организовать круглосуточную работу, обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек и т.п; | В период необходимости | С.И.Сивоха |  |
| 14 | Проверить систему оповещения членов паводковой комиссии, организовать тренировки по их сбору; | 27.02.2025 | С.И.Сивоха |  |
| 15 | Провести корректировку планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком. В ходе корректировки уточнить: - районы подтопления (затопления); - состав сил и средств территориальных подсистем РС ЧС, привлекаемых к действиям по ликвидации ЧС, места их базирования, порядок оповещения и сбора, районы сбора и маршруты выдвижения, организацию связи с ними и порядок управления; - районы (пункты) эвакуации населения и сельскохозяйственных животных и маршруты выдвижения к ним, объемы подготовки районов временного проживания. | 27.02.2025 | С.И.Сивоха |  |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

сельского поселения Семеновка

муниципального района Нефтегорский

Самарской области

от 25.02.2025 № 8

Расчёт

выделения  техники, плавсредств и материальных средств для проведения противопаводковых мероприятий на территории  сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области

| № п/п | Наименование транспортных, спасательных средств и материальных ресурсов | Количество средств | Наименование организации, данные частного лица, выделяющих технику и средства | Время (срок выделения) средств | Роспись в ознакомлении (согласование или номер договора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вакуумник для откачки воды | 1 | Иванников А.А. | В течение 1 часа с момента поступления сигнала | А.А.Иванников (по согласованию) |
| 3 | Лодка резиновая | 1 | И.А.Сергеева | В течение 1 часа с момента поступления сигнала | И.А.Сергеева |
| 3 | Легковой автомобиль | 1 | Администрация сельского поселения Семеновка | В течение 1 часа с момента поступления сигнала | С.И.Сивоха |
|  | Итого | 4 |  |  |  |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

сельского поселения Семеновка

муниципального района Нефтегорский

Самарской области

От 25.02.2025 № 8

План оповещения

должностных лиц и населения сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области

при угрозе паводкового затопления

Для оповещения должностных лиц

| Должность | Фамилия, инициалы и домашний адрес | Время и оповещения | Кто оповещает и способ оповещения | Роспись в ознакомлении посыльного |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель паводковой комиссии | С.И.Сивоха | Ч+30 мин. | Сергеева И.А. Оповещается по тел. 89276033927 |  |
| Владелец вакуумника | Иванников А.А. | Ч+1 час | Сергеева И.А.по тел. 89270282411 |  |
| Владелец лодки | Сергеева И.А. | Ч+2 | Сергеева И.А. |  |

Для оповещения населения

| № маршрута | Наименование улиц и номера домов | Время оповещения | Кто оповещает и его роспись в ознакомлении | Способ оповещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Заречная д. 28-2 | Ч+1 час | В.А.Кутузова 89372022811 | Подворный обход |
| 2 | ул. Центральная,52-44 | Ч+1 часа | В.А.Кутузова 89372022811 | Подворный обход |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

сельского поселения Семеновка

муниципального района Нефтегорский

Самарской области

от 25.02.2025 № 8

Расчёт

выхода (вывоза) населения и его расселения (размещения) при паводковом затоплении на территории  сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области

| Адреса и количество населения подлежащего отселению на не затапливаемые участки | Адреса размещения населения и его количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ул. Заречная, 28 Проживают 2 человека ул. Заречная, 26 Проживают 2 человека ул. Заречная, 24 Проживают 2 человека ул. Заречная, 22 В доме не проживают ул. Заречная, 20 Проживают 2 человека ул. Заречная, 18 Проживают 1 человека ул. Заречная, 16А Проживают 2 человека ул. Заречная, 14 Проживают 1 человека ул. Заречная, 12 Проживают 1 человека ул. Заречная, 10 Проживают 1 человека ул. Заречная, 8 Проживают 1 человека ул. Заречная, 6 Проживают 1 человека ул. Заречная, 4 Проживают 8 человека ул. Заречная, 2 Проживают 3 человека | Временное размещение (на 2-3 часа) в здании СДК с дальнейшим размещением по родственникам. | Выходят пешим порядком из зоны подтопления |
| ул. Центральная, 52 Проживают 4 человека ул. Центральная, 50 В доме не проживают ул. Центральная, 48 Проживает 2 человек ул. Центральная, 46 Проживают 1 человека ул. Центральная, 42 В доме не проживаю | Временное размещение (на 2-3 часа) в здании СДК с дальнейшим размещением по родственникам. | Выходят пешим порядком из зоны подтопления |

|  | СОГЛАСОВАНО Глава сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области Сивоха С.И. «_25_»___февраля_2025 года |
| --- | --- |

Пояснительная записка

к возможной обстановке на территории сельского поселения Семеновка

муниципального района Нефтегорский Самарской области

в период весеннего паводка

Уточнено на 25.03.2025г.

| Наименование параметров | Статистические категории | Количественное выражение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория, попадающая под затопление в период паводка (максимально возможная) | кв. км. | 1,5 |  |
| Территория сельхозугодий, попадающая в зону паводкового затопления | кв. км. | - |  |
| Количество населения, попадающее в зону паводкового подтопления. Всего: | чел. | 34 |  |
| в том числе: дети | чел | 7 |  |
| инвалиды и стационарные больные | чел. | 0 |  |
| Количество домов попадающих в зону паводкового подтопления | кол-во домов | 19 |  |
| Количество общественных зданий попадающих паводкового затопления: Школ и детских садов Домов культуры Других помещений | шт. | 0 |  |
|  | шт. | 0 |  |
|  | шт. | 0 |  |
|  | шт. | 0 |  |
| Количество ферм и других производственных помещений попадающего в зону затопления | шт. | 0 |  |
| Количество крупного рогатого скота попадающего в зону затопления и подлежащих выводу | кол-во голов | 0 |  |
| Планируемое количество населения, которое подлежит отселению на безопасные территории; Всего: В том числе: к родственникам и знакомым в общественные помещения в медицинские учреждения | чел. | 36 |  |
|  | чел. | 36 |  |
|  | чел. | - |  |
|  | чел. | - |  |
| Количество привлекаемой техники: | ед. | 4 |  |
| Автомобиль | ед. | 1 |  |
| Экскаватор | ед. | 1 |  |
| Лодка | ед. | 2 |  |
| Вакуумник для откачки воды | ед. | 1 |  |

Приложение № 1

Характеристика зон подтопления на территории сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский  Самарской области

уточнена на 25.02.2025г.

| № п/п | Наименование сельского поселения | Населённые пункты, попадающие в возможные зоны подтопления | Населённые пункты |  |  |  | Объекты |  |  | Скотомогильники |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во населённых пунктов | к-во жилых домов | к-во жителей попадающих в зону возможного подтопления | площадь (подтоп-ления насе-лённого пункта), кв.км | Промыш ленные | Сельско-хозяйст-венные | Сельско-хозяйст-венная площадь, подтопления га | Всего в поселении | Всего сибире-язвенных | Сибире-язвенные в зоне подтоп-ления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Сельское поселение Семеновка | Частично с. Семеновка | 1 | 19 | 34 Дети-7 | 1,5 | - | - | - | - | - | - |

| № п/п | Магистральные газопроводы |  | Магистральные нефтепроводы |  | Магистральные продуктопроводы |  | Линии электропередачи |  | Автодороги (всех значений) |  | Мосты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к-во участков | протяжен-ность, км | к-во участков | протяжен-ность, км | к-во участков | протяжен-ность, км | к-во участков | протяжен-ность, км | к-во участков | протяжен-ность, км | Авто-моб-е | ж/д |
|  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | 1,200 | 2 | 1,200 | - | - |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 2 | 1,200 | 2 | 1,200 |  |  |

| Глава сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области | С.И.Сивоха |
| --- | --- |

Приложение № 2

Расчёт сил и средств привлекаемых для предупреждения и ликвидации ЧС,  связанных с паводковым подтоплением

| № п/п | Наименование сельского поселения | Населённые пункты , попадающие в возможные зоны подтопления | Количест-во привле-каемого персонала (состав паводко-вой комиссии и НАСЗ) | Количество привлекаемой техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Автомобили |  |  |  | Инженерная техника |  |  |  | Плав-средства | Итого |
|  |  |  |  | Легко вые | Грузовые | Специаль ные | Всего | Экска-ватор | Трактор со спец. обор. | Водооткачивающая техни-ка | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1 | Сельское поселение Семеновка | Частично с. Семеновка | 5 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 4 |

Примечание: НАСЗ – нештатное аварийно-спасательное звено

| Глава сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области | С.И. Сивоха |
| --- | --- |